PRESUPUESTO

Sistema de Venta de Pasajes Online

Crucero Del Este

| Fecha | 08/04/2026 |
| --- | --- |

# 1. Descripción del Proyecto

El presente presupuesto contempla el diseño y desarrollo de un sistema de venta de pasajes online para Crucero Del Este, empresa de transporte de larga distancia de pasajeros.

El objetivo es contar con una plataforma propia que complemente los canales de venta actuales (Plataforma 10 y Central de Pasajes), permitiendo la venta directa al pasajero con mayor control sobre precios, datos y experiencia de usuario.

# 2. Alcance del Proyecto (MVP)

Las secciones y funcionalidades detalladas a continuación representan el alcance imaginado para el MVP. Las mismas pueden modificarse, agregarse o quitarse en conjunto con el cliente antes del inicio del desarrollo.

## 2.1. Landing Page

Secciones previstas:

- Hero

- Sobre Nosotros

- Mapa de Rutas (imagen estática)

- Horarios de Paradas

- Servicios

- Contacto

- Ayuda

El proceso de diseño incluye:

- Búsqueda de referencias e inspiración

- Presentación de 2 a 3 propuestas de estilo para elección del cliente

- Desarrollo responsive basado en el estilo aprobado

## 2.2. Sección de Venta de Pasajes

Selector visual e interactivo de asientos:

- Layout basado en la imagen de distribución provista por el cliente

- Navegación entre pisos mediante tabs (Cama / Semi Cama)

- Estados visuales por asiento: disponible, ocupado, seleccionado

- Posibilidad de seleccionar múltiples asientos por compra (sin límite)

- Precio actualizado dinámicamente según tipo de asiento seleccionado

## 2.3. Sistema de Compra

Flujo de compra: Selección de asientos → Datos del pasajero → Pago → Confirmación

Pricing dinámico:

- Hasta 5 tramos de precio por tipo de asiento (configurables desde el admin)

- Los tramos se definen por cantidad de pasajes vendidos

- Cama y Semi Cama tienen tramos independientes

Métodos de pago:

- Integración con MercadoPago

- Tarjetas de crédito y débito

- Billeteras virtuales

Costos operativos de MercadoPago (a cargo del cliente):

- Mínimo: 0,8% por transacción

- Máximo: 6,6% por transacción

Los porcentajes varían según el método de pago elegido por el comprador.

Para más detalle sobre los requisitos técnicos, legales y costos asociados al desarrollo de una pasarela propia, ver documento adjunto: Certificaciones para Pasarela de Pagos en Argentina.

## 2.4. Notificaciones por Email

3 templates con identidad visual de la empresa:

- Confirmación de compra: envío inmediato post-transacción

- Aviso de viaje: recordatorio previo a la fecha del viaje

- Feedback post-viaje: encuesta de satisfacción al pasajero

Servicio de envío: plan gratuito (ej.: Resend o Brevo)

## 2.5. Panel de Administración

Acceso:

- Sistema de login con autenticación

Gestión de precios:

- Configuración de hasta 5 tramos de precio por tipo de asiento

- Definición de rango de pasajes vendidos y precio por tramo

- Visualización del estado de cada tramo (% vendido)

Gestión de ventas:

- Listado de ventas y reservas realizadas (solo lectura)

## 2.6. Flota y Trayecto Inicial

| Trayecto | Buenos Aires ↔ Rosario |
| --- | --- |
| Cama (Piso inferior) | $ 24.500 |
| Semi Cama (Piso superior) | $ 23.300 |
| Referencias de diseño | FlixBus, Pixxus (buses) — Iberia (aerolínea) |

## 2.7. Dominio

Dominio adquirido: https://crucerodeleste.com (no disponible)

Opciones alternativas disponibles (costo estimado: $20.799 ARS / año):

- https://crucerodeeste.com (disponible)

- https://crudeleste.com (disponible)

- Se pueden buscar otras opciones.

# 3. Inversión

## 3.1. Desarrollo del MVP

| Landing Page (diseño + 7 secciones) | $ 530.000 |
| --- | --- |
| Selector de asientos interactivo | $ 565.000 |
| Sistema de compra + MercadoPago | $ 650.000 |
| Notificaciones por email (3 templates) | $ 340.000 |
| Panel de administración + login | $ 650.000 |
| Diseño UI/UX (propuestas + iteraciones) | $ 265.000 |
| TOTAL GENERAL | $ 3.000.000 |

## 3.2. Servicio Mensual (post-lanzamiento)

Incluye:

- Hosting y disponibilidad 24 hs / 7 días (en VPS del desarrollador)

- Soporte técnico y funcional (sin límite de consultas)

- Mantenimiento preventivo y actualizaciones menores

- Monitoreo de uptime y backups

| Costo mensual | $ 60.000 |
| --- | --- |

(*) El precio del servicio mensual se revisa cada 6 meses, pudiendo ajustarse según el contexto económico y el alcance del soporte requerido. Cualquier modificación será comunicada al cliente con al menos 30 días de anticipación.

## 3.3. Módulos Futuros

Una vez aprobado el MVP, se establecerá una tarifa por hora de trabajo. Cada mejora futura será analizada, estimada en tiempo y presupuestada como módulo adicional independiente.

# 4. Roadmap Futuro

Los siguientes módulos no están incluidos en el MVP y podrán incorporarse progresivamente según prioridad del cliente. Cada uno se cotizará como módulo independiente.

### Gestión de Reservas

Posibilidad de reservar asientos sin pago inmediato, con gestión del estado de la reserva.

### Gestión de Ventas (avanzada)

Cancelación, reembolso y modificación de ventas desde el panel de administración.

### Seguimiento en Tiempo Real

Tracking GPS del bus durante el viaje, visible para el pasajero desde la web.

### QR en Unidades

Código QR físico en cada bus con redirección directa a la web para compra de pasajes.

### Sistema Multi-Paradas

Soporte para múltiples puntos de ascenso y descenso en una misma unidad.

### Control de Pasajeros

- Generación de QR único por pasaje (adjunto al email de confirmación)

- Aplicación o sistema para el chofer o encargado

- Validación de QR al momento del embarque

- Registro de pasajeros abordados y no-shows

### Seguridad y Antifraude

- Mecanismos de prevención y detección de reventa de pasajes

- Verificación de pagos y anulación automática ante rechazos o pagos fraudulentos

# 5. Plazo de Desarrollo

El tiempo estimado para el desarrollo completo del MVP es de entre 45 y 60 días corridos, contados a partir de la fecha de acreditación de la seña. Dicho plazo puede verse afectado por demoras en la provisión de materiales por parte del cliente (imágenes, textos, accesos, etc.) o por cambios en el alcance acordado.

# 6. Forma de Pago

| Seña (inicio del proyecto) | 30% — $ 900.000 |
| --- | --- |
| Al 50% del desarrollo | 30% — $ 900.000 |
| Contra entrega final | 40% — $ 1.200.000 |

# 7. Condiciones Generales

- Los precios no incluyen IVA, salvo indicación en contrario.

- El dominio y los costos operativos del procesador de pagos corren por cuenta del cliente.

- Los módulos futuros se presupuestan por separado una vez aprobado el MVP.

- El precio del servicio mensual se revisa cada 6 meses.

¿Consultas? Estamos disponibles.